**TERMO DE ABERTURA DO PROJETO**

Identificação do Projeto

|  |
| --- |
| **Projeto**  *ServSan* |
| **Unidade Demandante**  *Laboratório e desenvolvimento de software* |
| **Gestor do Projeto**  *Gustavo Sousa e Rubens Batista* |
| **Patrocinador**  *Carla Marina e Rennan Maia* |

Histórico de Registro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Descrição** |
| 1.0 | *Data do histórico: 18/10/2018* | *Rubens Batista, Gustavo Nogueira* | Elaboração do documento |

# Justificativa

Este projeto tem como base os dados obtidos pelo IBGE na última pesquisa em Junho de 2018 em relação ao desemprego no Brasil que atinge 12,2% da população brasileira, ou seja, 12,7 milhões de pessoas. O aplicativo móvel ServSan tem o propósito de ajudar tais pessoas que residem em Santarém - Pará e ser uma solução viável para pessoas que buscam serviços temporários. O principal benefício da aplicação será a geração de renda para pessoas que estão no momento desocupadas, atendendo a demanda por mão de obra qualificada por meio de avaliação de usuários.

# Objetivo do Projeto

O projeto tem como objetivo geral o desenvolvimento de um serviço que atende pessoas que estão em busca de contratar ou oferecer serviços temporários.

Objetivos específicos do projeto são:

* Desenvolver um aplicativo mobile que facilite o contato entre as pessoas
  + Busca de serviços;
  + Ofertas de serviços;
  + Comunicação entre as partes envolvidas;
* Criar um sistema de ranqueamento para que os melhores profissionais obtenham destaques.

# Alinhamento Estratégico

Este projeto está alinhado a uma demanda da sociedade por trabalhos que lhe possibilitem um retorno financeiro.

# Responsabilidades e Partes Interessadas

* Professores da disciplina de Gerência de projetos e Laboratório de desenvolvimento de Software estão responsáveis pela validação deste projeto;
* Contratante responsável pela criação de demanda e contratação de serviços;
* Prestador de serviço responsável pela inserção de informação de experiências profissionais no sistema;
* Equipe de desenvolvedores, responsável pela desenvolvimento do serviço.

# Escopo

Um serviço que contemple as seguintes funcionalidades:

* Busca por prestadores de serviços temporários
* Cadastro de serviços prestados
* Contato entre as partes interessadas
* Criação de demanda

# Não-Escopo

* Gerenciamento de contratos

# Premissas

* Os usuários devem estar cadastrados no sistema.

# Restrições

* Somente com conexão à internet
* Somente em Santarém

# Projetos Inter-relacionados

Não se aplica

# Riscos Iniciais

* Não adesão dos usuários

# Tempo Estimado

* Até 15/02/2019

# Custo Estimado

* R$ 20.000

# Gerente do Projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | | Cargo |
|  | |  |
| Telefone | Endereço Eletrônico | Lotação |
|  |  |  |

# Aprovação do Termo de Abertura

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidade Demandante | Data | Assinatura |
|  |  |  |
| Unidades Envolvidas | Data | Assinatura |
|  |  |  |
| Secretário-Geral/Diretor-Geral | Data | Assinatura |
|  |  |  |

1. Recebimento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EPE | Data | Assinatura |
|  |  |  |